# OpenScience AI Research Infrastructure

产品需求、技术架构与 Kimi Code 执行规范

Baseline v1.0 · 2026-07-24

# 目录

  - 文档用途

  - 产品定位

  - 已确认的产品决策

  - 用户、Workspace 与权限模型

  - 核心对象：Research Object

  - SDF 规范

  - 标识、发布时间与许可

  - 增量版本与内容寻址

  - GitHub 式科研协作

  - Hermes Agent 系统

  - Agent 生成的 Python 可视化

  - AI 发布审核

  - 搜索与知识关联

  - 文件、浏览器缓存与配额

  - 系统架构

  - 核心数据实体

  - API 与事件

  - 安全与隐私

  - UI/UX

  - 第二阶段功能

  - Kimi Code 开发工作流

  - 测试与验收

  - 里程碑

  - 风险清单

  - 尚待实测或外部确认

  - Kimi Code 首次执行指令

  - 官方工具依据

产品需求、技术架构与 Kimi Code 执行规范
文档状态：Baseline v1.0
决策日期：2026-07-24
适用阶段：现有代码审计、MVP 重构、阿里云邀请测试、第二阶段规划

## 0. 文档用途

本文档是 OpenScience 项目的当前单一需求基线（source of truth），面向产品负责人、Kimi Code、开发子 Agent 和未来协作者。实现者必须先阅读本文档及根目录 AGENTS.md，再检查现有代码；不得仅根据零散聊天、旧方案或文件名猜测需求。

本文档中的词义：

- MUST：MVP 不满足即不得验收。

- SHOULD：原则上实现，若暂缓必须记录原因和替代方案。

- MAY：可选或后续阶段能力。

- Research Object（RO）：可理解、可复现、可讨论、可迭代、可连接的科研对象。

- SDF：Structured Document Format，RO 的机器可读表达与可导出文件包。

- Hermes：用户可见的统一大 Agent、科研助手与任务编排入口。

- Worker/Sub-Agent：由 Hermes 或 Kimi Code 主 Agent 委派的受限专业执行单元。

实现顺序必须遵循：先审计现有代码和数据，再建立架构决策记录，最后分阶段修改。禁止在没有迁移计划时重写全部系统。

## 1. 产品定位

OpenScience 是面向 AI 时代的科研基础设施，目标是把一次性 PDF 转化为持续演化的科研对象，并将科研生产、传播、评价和协作纳入同一条可追踪链路。

核心表达：

Science is no longer published. It evolves.
Beyond papers. Toward living research.

产品愿景是“科学研究领域的 GitHub + AI Research OS”，但首版不是：

- 传统论文数据库的替代品；

- 只允许上传 PDF 的另一个 arXiv；

- 自动生成论文的单功能工具；

- 以帖子和群聊为核心的普通科研社交网站；

- 对科研正确性作最终裁决的 AI 审稿机构；

- 提供专利优先权或法律效力保证的存证机构。

## 2. 已确认的产品决策

### 2.1 总体边界

- 保留现有 Scholars Tea / AI Research Workshop 中可复用模块，但重新设计整体架构。

- 首个 MVP 的核心闭环是： SDF 创建 → AI 结构化 → 人工确认 → 版本保存 → 公开展示 → 评论/协作。

- 邀请测试期间公众可浏览，注册需要邀请码。

- 测试阶段使用邮箱验证；正式上线后，公开发布前接入第三方实名认证。

- 平台最终支持私有、邀请可见、公开三种 RO 可见性。

- 作者确认公开后生成平台时间戳、RO unique ID 和版本 ID。

- 平台只声明“记录平台接收时间和版本哈希”，不承诺专利、著作权或司法存证效力。

- 长期目标包括正式预印本平台、DOI、ORCID 和 Crossref 等基础设施接入。

### 2.2 数据与版本

- SDF 同时具有数据库表达和可导出标准文件包。

- MVP 支持六字段表单与普通编辑器 + AI 自动结构化；PDF、Word、LaTeX 导入在后续迭代。

- 已公开版本永久不可原地修改；任何修改必须产生新版本或勘误。

- 版本存储必须增量化：未变化的内容不得重复存储。

- 内部使用 UUID/ULID；外部使用永久可读编号、版本号和稳定 URL。

- 作者公开时分别选择文字、代码和数据许可。

### 2.3 协作、审核与身份

- MVP 建立完整的 Branch、Commit、Fork、Pull Request、Review、Merge、Issue 数据模型和基础交互。

- 作者组决定署名；系统独立记录所有事实贡献者及 CRediT 角色。

- 分支继承所属 RO 的可见性。

- AI 审核通过后可发布；审核未通过时禁止发布，但允许申诉并由人工处理申诉。

- AI 仅对安全、完整性、恶意文件、隐私泄露和明显违规进行硬阻断；科学质量问题以警告形式呈现。

### 2.4 技术与运行

- 初期所有服务部署于一台阿里云 ECS；后续迁移到 Web/API ECS + RDS + OSS + 独立 Python 执行节点。

- Python 可视化执行与数据库必须隔离，单机时期也不得共享凭据或数据网络。

- 主要开发环境在服务器；服务器购买前，Windows 本地仅承担轻量任务，后续可能迁移到 macOS。

- 技术栈：Next.js/TypeScript、Node.js API、Python Worker、PostgreSQL、Redis、S3 兼容存储、Docker。

- MVP 搜索采用 PostgreSQL 全文检索 + pgvector。

- 首版 AI 路由使用 GLM 为主模型，MiniMax 为回退模型。

- 用户按月获得固定 AI Credit，管理员可追加。

### 2.5 UI 与交互

- 登录后默认进入综合 Dashboard。

- SDF 编辑器采用左侧大纲、中间编辑区、右侧 SDF/AI 面板。

- 知识图谱首版自动生成、只读展示。

- MVP 社区范围限于 RO 评论、Issue、PR 和 Review；学科社区、普通帖子、群聊等记录在第二阶段。

- 中文优先，首日起采用中英文国际化架构；桌面和移动端功能一致。

- 工作台采用现代产品式 UI，公开 RO 页面采用严肃学术出版风格，协作区域采用 GitHub 式交互。

- Hermes 默认可读取当前页面；写入、删除、Merge、发布和权限变更需要审批，但审批必须支持批量预览、作用域授权和撤销，避免频繁打断。

## 3. 用户、Workspace 与权限模型

### 3.1 账户状态

- invited：已获得邀请码，尚未完成邮箱验证。

- email_verified：已验证邮箱，可创建私有内容。

- identity_verified：正式上线后已通过第三方实名认证。

- suspended：因违规或安全原因暂停。

- deleted：逻辑删除，保留必要审计信息。

测试阶段，email_verified 用户可申请发布；正式上线后，公开发布必须达到 identity_verified。

### 3.2 Workspace

所有内容统一由 Workspace 持有：

- 每个用户自动拥有一个 Personal Workspace；

- 用户可以创建或加入 Team/Lab Workspace；

- RO 创建时选择个人或团队 Workspace；

- 所有权、存储额度、成员权限、计费和审计均以 Workspace 为边界；

- 个人 Workspace 与团队 Workspace 使用同一套数据模型，避免维护两套逻辑。

### 3.3 角色

| 角色 | 核心权限 |
| --- | --- |
| Owner | 转移所有权、管理成员、管理作者、删除/撤回、修改关键安全设置 |
| Maintainer | 管理内容、分支、PR、Issue、版本和发布候选 |
| Author | 编辑内容、确认署名和版本声明 |
| Contributor | 创建分支、Commit、PR 和 Issue |
| Reviewer | 审阅指定 PR、版本或稿件 |
| Viewer | 查看邀请可见内容 |
| Moderator | 处理举报、申诉和违规内容 |
| Platform Admin | 平台级运维、配额和治理 |

权限采用 RBAC + 资源归属检查。禁止仅在前端隐藏按钮；API 必须进行同样的授权检查。

### 3.4 作者与贡献

- 创建者不自动获得永久第一作者或通讯作者地位。

- 作者组确认作者名单、作者顺序和通讯作者。

- 系统不可依据字数、Commit 数或 AI 估计自动决定署名。

- 所有贡献记录不可被作者名单变化抹除。

- 贡献使用 CRediT 分类，例如 Conceptualization、Methodology、Software、Validation、Data Curation、Visualization、Writing、Supervision。

- Merge PR 时若新增作者或改变作者顺序，必须触发高风险审批。

## 4. 核心对象：Research Object

### 4.1 状态机

建议状态：

draft → under_review → approved → published → revised

补充状态：

- withdrawn：公开内容被作者撤回，但历史和撤回原因仍可见；

- restricted：因投诉或安全原因限制展示；

- rejected：发布审核失败；

- archived：项目结束但仍可访问。

### 4.2 可见性

- private：仅 Workspace 授权成员可见；

- invite_only：持有效邀请或被指定账户可见；

- public：公众可见并可被搜索引擎索引。

Branch、Issue、PR 默认继承 RO 可见性。任何扩大可见范围的操作必须显式审批。

### 4.3 公共页面

一级页面/标签：

- Overview

- Manuscript

- Methods & Experiments

- Data & Code

- Figures & Visualization

- Versions & Diff

- Issues

- Pull Requests

- Reviews & Discussions

- Citations & Related Work

公开页必须显示：标题、作者与身份状态、机构声明、摘要、许可、unique ID、版本 ID、发布时间、版本哈希、引用格式、AI 审核摘要及平台法律免责声明。

## 5. SDF 规范

### 5.1 六个必填字段

- problem：具体科学或技术问题；

- insight：核心思想、创新点或关键发现；

- method：研究方法、实验设计和技术路线；

- results：主要结果与结论；

- limitations：局限、假设和未解决问题；

- reproducibility：数据、代码、材料和环境获取方式。

可选字段包括：实验、数据集、图表、应用场景、相关工作、争议、失败实验、作者贡献和伦理声明。

### 5.2 推荐导出结构

open-science-object/
├── manifest.json
├── manuscript/
│   ├── paper.md
│   ├── abstract.md
│   └── references.json
├── sdf/
│   ├── core.json
│   ├── relations.json
│   └── validation.json
├── experiments/
│   └── experiment-001/
│       ├── protocol.yaml
│       ├── data.csv
│       ├── notebook.ipynb
│       └── result.png
├── code/
│   ├── src/
│   └── environment.yml
├── figures/
├── discussions/
├── provenance/
│   ├── contributors.json
│   ├── licenses.json
│   └── audit.json
└── versions/
    └── index.json

### 5.3 manifest.json 最小结构

{
  "schema": "openscience-sdf",
  "schemaVersion": "0.1.0",
  "objectId": "OSR-2026-000001",
  "versionId": "OSR-2026-000001-v1",
  "version": 1,
  "title": "Example research object",
  "visibility": "public",
  "publishedAt": "2026-07-24T00:00:00Z",
  "contentHash": "sha256:...",
  "authors": [],
  "licenses": {
    "text": "CC-BY-4.0",
    "code": "MIT",
    "data": "CC-BY-4.0"
  },
  "artifacts": [],
  "parentVersion": null,
  "forkedFrom": null
}

字段必须有 JSON Schema；Schema 变更遵循语义化版本。导出包不得依赖平台私有数据库才能读取。

### 5.4 编辑器

桌面端：

- 左：章节大纲、实验、图表、数据、代码和版本导航；

- 中：Markdown/富文本正文与附件编辑；

- 右：六字段提取结果、AI 建议、引用、审核与关系图入口。

移动端保留全部功能，但通过抽屉和分步页面呈现三栏内容，不要求三栏同时显示。

AI 提取结果必须以建议/差异形式展示，用户确认后才能写入 SDF。

## 6. 标识、发布时间与许可

### 6.1 标识层

- 内部主键：UUID v7 或 ULID；

- 公开 RO ID：建议 OSR-YYYY-NNNNNN；

- 版本 ID：OSR-YYYY-NNNNNN-vN；

- URL：/research/OSR-YYYY-NNNNNN/v/N；

- DOI：后续映射到公开版本，不替代内部主键。

公开 ID 永不复用。撤回、删除或合并后，ID 仍指向状态说明页。

### 6.2 时间戳

MVP 时间戳由 UTC 数据库事务时间、版本 manifest 和 SHA-256 内容哈希构成。发布记录写入只追加审计日志。

页面必须声明：

此时间戳仅证明平台在相应时间接收并记录了该版本及其内容哈希，不构成专利优先权、著作权归属、科研正确性或司法存证保证。

后续可增加 RFC 3161 可信时间戳、第三方存证或 DOI 注册，但必须经过法律与运营评估。

### 6.3 许可

发布前分别选择：

- 文字：CC BY 4.0、CC BY-NC 4.0、All Rights Reserved；

- 代码：MIT、Apache-2.0、GPL-3.0、不开源；

- 数据：CC0、CC BY 4.0、自定义限制、不可下载。

Fork 和再利用必须继承并验证来源许可。许可变更不得追溯覆盖已公开版本。

## 7. 增量版本与内容寻址

### 7.1 原则

- 公开版本不可变；

- 未变化的文件只存储一次；

- 版本必须可完整重建；

- 任意版本必须可校验；

- 差异展示必须区分文字、结构化字段、代码、数据、图表和结论变化。

### 7.2 存储模型

- 每个 Blob 以 SHA-256 为键保存。

- Artifact 记录逻辑路径、MIME、大小和 Blob hash。

- Version Manifest 保存某版本对 Artifact 的引用。

- 未改变 Artifact 继续引用原 Blob。

- SDF JSON 的结构化变化使用 RFC 6902 JSON Patch。

- 大型二进制文件不生成行级 diff，只显示哈希、大小、元数据和替换关系。

- 可定期生成小型逻辑检查点以加速重建，但相同 Blob 不重复保存。

### 7.3 Diff 类型

- 文本 diff；

- SDF 字段 diff；

- 结论变化摘要；

- 作者/贡献者变化；

- 引用变化；

- 文件增删与哈希变化；

- 表格数据摘要变化；

- 代码 diff；

- 许可证和可见性变化。

AI 可生成自然语言变更摘要，但底层确定性 diff 才是事实来源。

## 8. GitHub 式科研协作

| 概念 | 科研语义 |
| --- | --- |
| Repository | Research Object |
| Commit | 一次有说明、贡献者和时间的变更 |
| Branch | 尚未进入主版本的研究方向或修改路线 |
| Issue | 科学问题、方法质疑、复现失败、错误报告或改进建议 |
| Fork | 从特定公开版本建立独立衍生 RO |
| Pull Request | 向原 RO 提交实验、数据、分析、修正或正文变更 |
| Review | 对 PR 或版本的逐项科学审查 |
| Merge | 接受贡献并写入主分支 |
| Release | 生成不可变公开版本 |

### 8.1 Fork

- Fork 产生新的 RO 和 unique ID；

- 永久保留来源对象、来源版本和内容哈希；

- 原作者不会自动成为新成果作者；

- 来源许可、引用与归属要求继续生效；

- Fork 作者不能移除来源关系；

- Fork 可通过 PR 向原 RO 贡献。

### 8.2 Pull Request

PR 必须声明：

- 变更的 SDF 字段和文件；

- 是否改变方法、数据或核心结论；

- 新增贡献者及 CRediT 角色；

- 数据/代码许可；

- 利益冲突；

- 自动检查结果；

- 是否要求发布新版本。

### 8.3 Merge

- 仅 Owner/Maintainer 可发起 Merge 审批；

- Merge 不修改历史公开版本；

- Merge 进入主分支后形成新的草稿状态；

- 发布新版本需要作者确认；

- 改变作者、许可、核心结论或可见性的 Merge 必须进行高风险确认；

- 冲突由人类选择或重新编辑，不能让 AI 静默决定科学含义。

## 9. Hermes Agent 系统

### 9.1 定位

Hermes 是常驻页面的统一大 Agent，负责理解当前页面、用户意图、科研上下文和任务进度。Hermes 可以委派子 Agent，但不能以“自主”为由绕过权限、发布确认或资源配额。

### 9.2 推荐子 Agent

| 子 Agent | 责任 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| SDF Extractor | 从正文提取六字段和关系草案 | 不直接覆盖用户正文 |
| Research Reviewer | 完整性、逻辑、统计和可复现性提示 | 不裁定研究一定正确/错误 |
| Citation Checker | 引用格式、缺失引用和可解析性检查 | 不伪造来源 |
| Visualization Planner | 把概念转成可视化方案和代码规格 | 不直接执行系统命令 |
| Python Policy Checker | AST、依赖、资源和输出检查 | 不拥有数据库凭据 |
| Sandbox Runner | 在隔离环境执行通过检查的脚本 | 不访问网络、数据库或其他用户文件 |
| Safety Reviewer | 识别隐私、恶意文件、违规内容 | 不替代申诉人工 |
| Community Manager | 第二阶段内容健康与治理分析 | 普通用户不可调用管理工具 |

### 9.3 AI 路由

- 主模型：GLM；

- 回退：MiniMax；

- 所有模型调用经统一 AI Gateway；

- Gateway 记录模型、版本、token、费用、延迟、错误和回退原因；

- Provider SDK 不能散落在业务代码中；

- 长任务异步执行；

- 流式响应与结构化输出使用独立通道；

- JSON 输出必须经 Schema 校验，失败时有限重试。

### 9.4 审批分级

为了兼顾“所有写操作需确认”和交互速度：

| 等级 | 示例 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| R0 读取 | 读取当前页面、搜索、解释 | 自动执行 |
| R1 可撤销草稿 | 批量生成 SDF 建议、修改草稿 | 展示统一 diff，一次批准整个批次 |
| R2 协作写入 | 新建 Issue、Commit、PR、评论 | 可批准当前任务内同类操作 |
| R3 高影响 | Merge、发布、作者/许可/可见性变化 | 最终摘要 + 明确确认 |
| R4 危险操作 | 删除、转移所有权、密钥、安全设置 | 重新验证 + 逐项确认 |

每次确认必须说明：将改变什么、作用范围、能否撤销、预计费用和预计耗时。对已经批准的同一批任务不得重复弹窗。

## 10. Agent 生成的 Python 可视化

### 10.1 用户场景

用户在阅读笔记或研究资料时，对某个概念（如电磁场传播、近场衰减、干涉、偏振）不清楚。Hermes 分析问题，生成解释、模型假设和临时 Python 脚本，在沙箱中运行，并返回可视化图片。

### 10.2 输出

- 自然语言解释；

- 数学模型与假设；

- Python 脚本；

- 参数表；

- PNG/SVG；

- 示意图/定量仿真标签；

- 运行环境和依赖版本；

- 保存到本设备或保存到个人笔记的动作。

### 10.3 沙箱限制

- 30 秒；

- 单核；

- 1 GB 内存；

- 禁止公网、内网、云元数据访问；

- 非 root；

- 只读根文件系统；

- 临时目录；

- 进程数、文件数、输出大小受限；

- 禁止宿主目录、Docker Socket 和数据库凭据；

- 白名单包：NumPy、SciPy、SymPy、Matplotlib、Pillow 等；

- 禁止 os、subprocess、socket、ctypes、动态安装和任意二进制；

- 执行完成立即销毁运行容器。

单 ECS 阶段必须使用独立 Docker Network。Sandbox 容器不加入 Data Network；生产开放前迁移到独立 ECS/沙箱平台。

### 10.4 自然语言修改

用户可用自然语言要求修改脚本或参数。每次修改都重新生成代码、展示 diff、重新进行策略检查并在新容器中执行。禁止复用可能已污染的容器。

## 11. AI 发布审核

### 11.1 硬阻断

- 必填字段缺失；

- 文件感染恶意代码或包含危险可执行内容；

- 公开内容泄露身份证、密钥、访问令牌等高风险隐私；

- 明显违法或平台禁止内容；

- 无法确认发布者权限；

- 未选择许可证；

- 版本哈希或 manifest 校验失败。

### 11.2 警告但不替代作者判断

- 方法逻辑疑点；

- 统计合理性；

- 图表规范；

- 数据一致性；

- 可复现性不足；

- 潜在引用缺失；

- AI 认为结论可能过度外推。

AI 报告必须提供证据位置和不确定性，不得只输出单一分数。

### 11.3 申诉

审核失败后生成稳定审核记录；用户可修改重审或提交申诉。申诉进入 Moderator 队列，人工结果和理由写入审计日志。

## 12. 搜索与知识关联

### 12.1 MVP

PostgreSQL 全文检索 + pgvector：

- 关键词字段：标题、作者、机构、unique ID、术语、参考文献；

- 语义字段：摘要、Problem、Insight、Method、Results；

- 过滤字段：学科、年份、作者、机构、版本、许可、状态；

- 中文由应用层分词和术语归一化；

- 排序示例：关键词 45% + 语义 40% + 质量/时效 15%。

### 12.2 演进

- 搜索交互和拼写纠错需求增长：引入 Meilisearch；

- 大规模聚合与日志分析：评估 OpenSearch；

- 向量规模与吞吐超过 pgvector 能力：评估 Qdrant；

- 业务数据库始终是权限和实体关系的事实来源，搜索索引仅为派生数据。

## 13. 文件、浏览器缓存与配额

### 13.1 存储层

使用 Storage Adapter：

- 单机期：本地 S3 兼容存储/MinIO 或受控本地对象目录；

- 迁移期：阿里云 OSS；

- 数据库只保存元数据和对象键，不保存大型二进制；

- 上传使用分片、校验和、MIME 检测与病毒扫描。

### 13.2 浏览器保存

临时可视化、脚本和阅读笔记可保存到 IndexedDB：

- 默认临时结果保存 24 小时；

- “保存到本设备”不占服务端长期存储；

- “保存到我的笔记”上传并支持跨设备；

- UI 明确提示浏览器清理、无痕模式或配额回收可能造成丢失；

- 提供一键导出和清理。

### 13.3 配额

按用户等级、Workspace 和文件类型配置：

- 单文件大小；

- Workspace 总容量；

- 单 RO 容量；

- 月上传流量；

- AI Credit；

- Python 任务次数和运行时间；

- 并发任务数。

所有限制必须是后台可配置项，不写死在前端。

## 14. 系统架构

### 14.1 推荐 Monorepo

openscience/
├── apps/
│   ├── web/                 # Next.js
│   ├── api/                 # Node.js/Fastify
│   ├── agent-worker/        # Hermes 异步任务
│   ├── science-worker/      # Python 科学处理服务
│   └── sandbox-controller/  # 临时执行容器控制器
├── packages/
│   ├── domain/
│   ├── database/
│   ├── auth/
│   ├── sdf-schema/
│   ├── versioning/
│   ├── storage/
│   ├── ai-gateway/
│   ├── search/
│   ├── ui/
│   ├── config/
│   └── observability/
├── infra/
│   ├── compose/
│   ├── nginx/
│   ├── sandbox/
│   ├── scripts/
│   └── migrations/
├── docs/
│   ├── adr/
│   ├── api/
│   ├── runbooks/
│   └── threat-model/
├── .kimi-code/
├── .agents/
├── AGENTS.md
└── pnpm-workspace.yaml

具体目录必须在现有代码审计后调整；禁止为了匹配此示例而无理由搬动稳定代码。

### 14.2 单 ECS 拓扑

- Nginx/Caddy：TLS、静态资源、反向代理；

- Web；

- API；

- Agent Worker；

- PostgreSQL；

- Redis；

- 对象存储；

- Sandbox Controller；

- 临时 Python Sandbox。

网络：

- public_net：代理到 Web/API；

- app_net：API、Agent Worker；

- data_net：API/Worker 到 PostgreSQL、Redis；

- sandbox_control_net：Controller 调度；

- 运行中的 Python 容器不加入 data_net，默认无外网。

数据库不得绑定公网地址；安全组只开放 80/443 和受限运维入口。

### 14.3 后续拆分

- PostgreSQL → RDS；

- 文件 → OSS；

- Redis → 独立/托管 Redis；

- Sandbox → 独立 ECS；

- Worker 按队列横向扩展；

- CDN 加速公开资源；

- 搜索服务按需求拆分。

## 15. 核心数据实体

必须至少覆盖：

- User、IdentityVerification；

- Workspace、Membership、Invitation；

- ResearchObject、SDFDocument、SDFNode；

- Blob、Artifact；

- Branch、Commit、ChangeSet；

- Version、VersionManifest、Publication、Identifier；

- ForkRelation；

- Issue、PullRequest、Review、Comment；

- Author、Authorship、Contribution；

- LicenseAssignment；

- AIReview、Appeal；

- AgentSession、AgentTask、ToolApproval；

- SandboxJob、SandboxArtifact；

- UsageLedger、QuotaPolicy；

- Notification、AuditLog。

数据库迁移必须向前可部署、可回滚或有明确补偿步骤。生产环境禁止自动执行破坏性迁移。

## 16. API 与事件

API 以模块化 REST/JSON 为主，长任务使用任务 ID + SSE/WebSocket 进度。关键资源必须有幂等键和乐观锁。

核心模块：

- /auth

- /workspaces

- /research-objects

- /sdf

- /branches

- /commits

- /versions

- /issues

- /pull-requests

- /reviews

- /publications

- /search

- /agent

- /sandbox-jobs

- /usage

- /admin

关键事件：

- research_object.created

- sdf.updated

- commit.created

- pull_request.opened

- pull_request.merged

- version.published

- ai_review.completed

- appeal.created

- sandbox_job.completed

- quota.threshold_reached

事件必须可重试；消费者必须幂等。

## 17. 安全与隐私

MUST：

- 密钥仅来自服务器 Secret/环境变量，不进入仓库；

- 全部写操作记录审计日志；

- 登录、发布、上传、AI、搜索和沙箱接口限流；

- 上传文件进行类型检测、大小限制和恶意内容扫描；

- 防止跨 Workspace 越权；

- 公开前进行敏感信息扫描；

- Session、Cookie、CSRF、CORS 和 CSP 正确配置；

- 数据库每日备份并定期恢复演练；

- 管理后台启用更强认证；

- Sandbox 威胁模型单独维护；

- 生产日志不得记录完整论文、密钥、身份证信息或模型 Prompt 中的敏感附件。

实名认证应由第三方服务处理；平台原则上只保留结果、时间和必要的提供商引用。

## 18. UI/UX

### 18.1 Dashboard

- 最近 RO；

- 待处理 PR/Review；

- 阅读笔记；

- Hermes 进行中任务；

- AI Credit 与存储使用；

- 通知与社区动态。

### 18.2 视觉系统

- 工作台：现代、克制、信息密度适中；

- 公开成果：严肃学术排版；

- 协作区域：熟悉的 GitHub 式状态、diff、review；

- 中文与英文内容混排良好；

- 深色模式可后续，但颜色 token 从首版预留；

- 所有主要流程在移动端可完成，复杂三栏界面改为分步/抽屉，而非删除功能。

### 18.3 可访问性与性能

- 键盘导航；

- 明确焦点状态；

- 语义化 HTML；

- 图片 alt；

- WCAG AA 级对比度目标；

- 公开页面优先 SSR/缓存；

- 大文件列表虚拟化；

- AI/上传任务显示可恢复进度；

- 错误提示包含重试、保存草稿和问题定位。

## 19. 第二阶段功能

必须记录但不进入 MVP 阻断范围：

- 学科社区与普通帖子；

- 点赞、收藏、关注；

- Tea Party/实时群聊；

- 课题组和实验室公共主页增强；

- Top Questions 与投票；

- Community Manager；

- 文献批量解析、个人知识图谱和文献地图；

- PDF/Word/LaTeX 全量导入；

- 可编辑知识图谱；

- DOI、ORCID、Crossref；

- 高级同行评审和开放审稿；

- PII、C Factor、探索贡献指数；

- Negative Result Layer 增强；

- 独立搜索与向量服务；

- 高级计算队列和更多科学运行环境。

第二阶段功能不得提前侵入 MVP 核心模块，但数据模型应避免明显封死扩展路径。

## 20. Kimi Code 开发工作流

### 20.1 原则

- 每个任务先读 AGENTS.md 和相关 Skill。

- 首次进入仓库必须执行代码审计，不得立即重构。

- 每个阶段使用明确 Goal，说明完成条件和验证证据。

- 主 Agent 负责计划、边界和整合；Sub-Agent 只承担独立、有限任务。

- 修改前列出受影响文件和风险。

- 修改后运行最小相关测试，再运行阶段验收测试。

- 不得隐藏失败测试、跳过迁移检查或声称未验证的功能已完成。

- 每个重大架构决定写入 docs/adr/。

- 不得把生产 Secret、真实用户数据或数据库备份拉入 Kimi 上下文。

### 20.2 推荐开发子 Agent

- codebase-explorer：只读扫描和架构地图；

- solution-architect：模块边界、ADR、迁移路线；

- frontend-engineer：Next.js、响应式、可访问性；

- backend-engineer：API、权限、事件、幂等；

- data-engineer：PostgreSQL、迁移、版本模型、检索；

- infra-engineer：Docker、网络、备份、发布；

- security-reviewer：越权、密钥、沙箱和依赖风险；

- qa-engineer：单元、集成、E2E 和验收证据。

### 20.3 推荐 Skills

- repo-map

- architecture-guard

- api-contract

- database-migration

- frontend-design

- infra-runbook

- security-review

- test-gate

每个 Skill 使用项目级 .agents/skills/<name>/SKILL.md，便于 Windows、macOS 和其他兼容 Agent 工具共享。

### 20.4 推荐 MCP

- GitHub MCP：仓库、Issue、PR、Actions；初始采用最小权限和只读工具集，提交/合并仍需审批。

- Context7 MCP：查询 Next.js、Fastify、PostgreSQL 等当前版本官方文档。

- Playwright MCP：仅用于本项目测试环境的 UI 检查；限制允许访问的 origin，禁止登录生产管理后台。

- 数据库 MCP：不直接连接生产；如确有需要，仅连接脱敏的 staging 数据库并使用只读账号。

- 阿里云/SSH：首版不推荐赋予通用 MCP 写权限；部署通过仓库脚本、CI/CD 和 Kimi 权限规则完成。

Kimi Code 已内置 Read、Bash、Grep 等能力，不需要为了“有更多工具”重复安装文件系统 MCP。

### 20.5 权限

- Read/Grep/Glob：允许；

- 普通测试与格式化命令：按项目白名单允许；

- Git push、PR 创建、数据库迁移、部署：询问；

- 删除、生产数据库、Secret、权限设置：拒绝或强确认；

- Hooks 只用于辅助拦截和提示，不能作为唯一安全边界，因为 Hook 失败时可能 fail-open。

## 21. 测试与验收

### 21.1 测试层

- 单元测试：领域规则、权限、diff、ID、配额；

- 集成测试：数据库、存储、队列、AI Gateway；

- 合同测试：前后端 Schema；

- E2E：注册、创建、编辑、审核、发布、Fork、PR、Merge；

- 安全测试：越权、上传、SSRF、Prompt Injection、Sandbox Escape 基线；

- 恢复测试：数据库恢复、对象存储校验、任务重试；

- 性能测试：公开页、搜索、上传、队列并发。

### 21.2 MVP 验收主流程

一个受邀用户必须能够：

- 注册并验证邮箱；

- 创建个人 Workspace 中的私有 RO；

- 用编辑器输入内容；

- 由 AI 提取六个 SDF 字段；

- 审核并接受 AI 建议；

- 创建 Commit 和版本候选；

- 通过 AI 发布审核；

- 选择许可证并确认作者；

- 发布 v1，获得 unique ID、版本 ID、UTC 时间戳和哈希；

- 公众查看公开页；

- 另一用户 Fork、创建 Branch、提交 PR；

- 原维护者 Review 和 Merge；

- 作者发布 v2；

- 页面准确展示 v1-v2 diff，未变化 Blob 不重复存储；

- 用户向 Hermes 请求概念可视化，查看并自然语言修改脚本；

- 沙箱任务在资源限制下完成，且无法访问数据库和网络。

## 22. 里程碑

### Phase 0：现有系统审计

- 目录、依赖、服务、数据库、环境变量和部署地图；

- 可复用/重构/淘汰清单；

- 数据迁移风险；

- 安全问题；

- 基准测试；

- ADR-0001。

### Phase 1A：平台底座

- Monorepo/模块边界；

- Auth、Invitation、Workspace、RBAC；

- PostgreSQL、Redis、Storage Adapter；

- 统一错误、日志、配置、审计；

- CI/CD 与服务器部署。

### Phase 1B：SDF 与版本

- 编辑器；

- 六字段；

- Artifact/Blob；

- Commit、Manifest、Diff；

- unique ID；

- 私有/邀请/公开。

### Phase 1C：协作

- Branch、Issue、Fork、PR、Review、Merge；

- 作者与 CRediT；

- 许可；

- 通知。

### Phase 1D：Hermes 与发布

- AI Gateway；

- SDF Extractor；

- AI Review；

- 申诉；

- 分级审批；

- 发布和公开页面。

### Phase 1E：轻量科学可视化

- Visualization Planner；

- AST 检查；

- Sandbox Controller；

- 临时图片与 IndexedDB；

- 自然语言修改；

- 威胁模型与隔离测试。

### Phase 2：社区与科研 OS 扩展

按第 19 节逐项立项，不与 MVP 并行失控开发。

## 23. 风险清单

| 风险 | 处理 |
| --- | --- |
| OpenScience 名称过于通用或重名 | 上线前做域名、商标和品牌调查 |
| AI 误判科研内容 | 硬阻断限于安全/完整性；科学问题仅警告；保留申诉 |
| 单 ECS 沙箱逃逸 | 邀请制、包白名单、无网、无凭据；正式开放前拆分 |
| 全套 Git 功能导致范围膨胀 | 先实现确定性领域模型和基础 UI，再增强协作体验 |
| 浏览器本地数据丢失 | 明确提示、导出、可选云保存 |
| 存储成本失控 | 内容寻址、增量 Manifest、按级别配额 |
| Agent 审批过多 | 批量 diff、任务级授权、风险分级、撤销 |
| 中英文和移动端拖慢开发 | 从底层国际化和响应式开始，内容翻译按优先级补齐 |
| 现有代码质量未知 | Phase 0 审计是强制门禁 |
| 预印本/DOI/实名合规复杂 | 不进入 MVP 法律承诺，后续单独评估 |

## 24. 尚待实测或外部确认

- 现有仓库的真实框架、依赖和数据库版本；

- 阿里云 ECS 最终规格、镜像和公网带宽；

- 服务器年度预算与模型费用边界；

- 正式实名认证供应商；

- GLM/MiniMax 的具体 API、模型 ID、结构化输出和价格；

- 中文分词在目标 PostgreSQL/RDS 环境中的实现；

- DOI/Crossref 申请主体和运营资质；

- OpenScience 品牌、域名和 unique ID 前缀；

- 用户级存储和 AI Credit 的初始具体数值；

- 公开内容的服务条款、隐私政策和许可证文案。

这些项目必须进入 ADR/运营决策，不允许 Kimi Code自行猜测后写死。

## 25. Kimi Code 首次执行指令

在现有仓库中启动时，使用：

先完整阅读 AGENTS.md、docs/PROJECT_SPEC.md 和 .agents/skills/repo-map/SKILL.md。
当前目标不是立即重构，而是完成 Phase 0 只读审计。

请：
1. 建立目录、依赖、服务、数据库、环境变量、部署和测试地图；
2. 找出与 Hermes、AI Workshop、认证、上传、社区、WebSocket、模型路由有关的现有模块；
3. 按“保留 / 局部重构 / 替换 / 待确认”分类；
4. 标记安全风险、重复实现、失效功能和数据迁移风险；
5. 不修改业务代码；
6. 输出 docs/CODEBASE_AUDIT.md 和 docs/adr/0001-target-architecture.md 草案；
7. 所有结论必须引用具体文件路径或运行证据。

完成审计并由用户确认后，才进入 Phase 1A。

## 26. 官方工具依据

截至 2026-07-24，Kimi Code CLI 官方文档确认：

- 项目级 MCP 配置位于 .kimi-code/mcp.json；

- MCP 支持 stdio、HTTP 和旧式 SSE，并支持 enabledTools/disabledTools； -项目级 Skills 可放在 .kimi-code/skills/ 或 .agents/skills/；

- 项目级自定义 Agent 可放在 .kimi-code/agents/ 或 .agents/agents/；

- Kimi 内置 coder、explore、plan 子 Agent；

- Hooks 可在工具调用前做检查，但失败时可能 fail-open，不应作为唯一安全边界；

- Goals 适合有明确完成条件和验证证据的长任务；

- Plugins 可打包 Skills、Commands、MCP 和 Hooks。

参考：

- https://www.kimi.com/code/docs/en/kimi-code-cli/customization/mcp.html

- https://www.kimi.com/code/docs/en/kimi-code-cli/customization/skills.html

- https://www.kimi.com/code/docs/en/kimi-code-cli/customization/agents.html

- https://www.kimi.com/code/docs/en/kimi-code-cli/customization/hooks.html

- https://www.kimi.com/code/docs/en/kimi-code-cli/customization/plugins.html

- https://www.kimi.com/code/docs/en/kimi-code-cli/guides/goals.html

- https://github.com/github/github-mcp-server

- https://github.com/microsoft/playwright-mcp

- https://github.com/upstash/context7